KMoney

Analisi del progetto & Roadmap verso una piattaforma stile Sardex

Stack tecnologico attuale

Laravel 12 · PHP 8.2+ · SQLite · Blade Templates · Vite · Valuta KY

Contenuto del documento

- Analisi dello stato attuale — punti di forza e gap critici

- Confronto funzionale con Sardex

- Roadmap di sviluppo in 4 fasi con stime

- Architettura consigliata per la produzione

- Piano tecnico di go-live e checklist

- Dettaglio implementativo per ciascuna funzionalità mancante

# 1. Panoramica del progetto

KMoney è una piattaforma di circuito di credito reciproco costruita su Laravel 12, ispirata al modello Sardex (SRD). L'obiettivo è creare un circuito di scambi commerciali basato su una valuta complementare (KY) che funzioni in parallelo all'euro, permettendo a privati e aziende di effettuare transazioni all'interno del network senza utilizzare moneta legale.

Il progetto ha già un nucleo funzionante solido: il motore contabile è implementato con rigore (double-entry ledger, idempotency keys, lock pessimistici), il sistema di permessi è granulare, e il portale utente copre le operazioni fondamentali.

## 1.1 Punti di forza

Il motore finanziario è il punto di forza principale del progetto. Ogni transazione genera automaticamente due voci di ledger speculari (dare/avere), garantendo l'integrità contabile. Le transazioni vengono eseguite in blocchi DB con lock pessimistici sugli account, prevenendo race condition.

Il sistema di limiti è sofisticato: ogni utente può avere limiti individuali (per movimento, giornaliero, mensile, massimale negativo, disponibilità commerciale) che prevalgono sui default di sistema. Il concetto di 'disponibilità commerciale' — limite separato sulla capacità di ricevere — replica il meccanismo Sardex.

Il sistema di sottoconti permette di assegnare budget a dipendenti, delegati o familiari con limiti di spesa propri. L'audit log immutabile registra ogni evento critico con IP, attore e contesto JSON.

## 1.2 Maturità per area

| Area funzionale | Maturità | Note |
| --- | --- | --- |
| Motore ledger / trasferimenti | 90% | Double-entry, idempotency, lock DB |
| Autenticazione | 70% | Manca reset password e verifica email |
| Ruoli & permessi (RBAC) | 75% | Sistema legacy + nuovo, da consolidare |
| Portale utente | 60% | Dashboard OK, UX da migliorare |
| Backoffice admin | 65% | Gestione base OK, statistiche avanzate mancanti |
| Shop del circuito | 15% | Dati mock, nessun CRUD reale |
| Annunci | 15% | Placeholder hardcoded |
| Notifiche email | 5% | Solo log driver, zero email inviate |
| KYC / Onboarding | 20% | Campo presente, nessun flusso documenti |
| API REST esterna | 10% | 1 endpoint non autenticato con token |
| Deployment produzione | 0% | SQLite, APP_DEBUG=true, nessuna config |

# 2. Confronto funzionale con Sardex

Sardex è il più noto circuito di credito reciproco B2B italiano, operativo in Sardegna dal 2010. La tabella confronta le funzionalità chiave di Sardex con lo stato attuale di KMoney.

| Funzionalità | Sardex | KMoney | Stato / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuito B2B + privati | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| Double-entry ledger | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| Credito reciproco (massimale) | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| Disponibilità commerciale separata | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| Sottoconti / deleghe | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| Richiesta pagamento (incassa) | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| Directory aziende | ✓ Sì | ✓ Sì | Parità — completo |
| KYC completo | ✓ Sì | ⚠ Parziale | Solo campo stato, nessun flusso doc. |
| Marketplace / Shop | ✓ Sì | ✗ Mock | Da costruire completamente |
| Annunci / bacheca offerte | ✓ Sì | ✗ Mock | Da costruire completamente |
| Email transazionali | ✓ Sì | ✗ No | Mailer = log, nessuna email inviata |
| Reset password | ✓ Sì | ✗ No | Controller e view mancanti |
| Pagamento QR code | ✓ Sì | ✗ No | Non implementato |
| Fee / commissioni automatiche | ✓ Sì | ✗ No | Nessun meccanismo di commissioning |
| Export movimenti PDF/CSV | ✓ Sì | ✗ No | Da implementare |
| API pubblica con token auth | ✓ Sì | ✗ No | 1 endpoint raw, no Sanctum |
| App mobile / PWA | ✓ Sì | ✗ No | Nessuna ottimizzazione mobile |

# 3. Roadmap di sviluppo — 4 Fasi

Il piano è organizzato in 4 fasi sequenziali. Le prime due sono prerequisiti per il lancio pubblico; le fasi 3 e 4 migliorano esperienza utente e possibilità di integrazione.

## FASE 1 — Fondamenta Production-Ready (~2-3 settimane, priorità CRITICA)

Interventi prerequisiti assoluti prima di qualsiasi deploy pubblico.

### 3.1 Migrazione SQLite → MySQL/PostgreSQL

SQLite non supporta lock di riga (solo lock di tabella), rendendo rischiose le transazioni concorrenti. Azioni:

- Installare MySQL 8+ o PostgreSQL 16 sull'ambiente di produzione

- Aggiornare .env: DB_CONNECTION=mysql, DB_HOST, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD

- Eseguire php artisan migrate:fresh su staging e validare

- Aggiungere indici su transfers.booked_at, from_account_id, to_account_id e ledger_entries.account_id

### 3.2 Sistema email transazionale completo

Il mailer è configurato come 'log': zero email vengono mai inviate. Email minime da implementare:

- Conferma registrazione con link di verifica email

- Notifica pagamento ricevuto (importo, mittente, saldo aggiornato)

- Notifica richiesta di pagamento in arrivo (con link conferma/rifiuta)

- Reset password tramite link sicuro a scadenza

- Notifica approvazione/rifiuto KYC

Stack consigliato: Resend o Mailgun. Invio asincrono tramite Laravel queue + Redis.

### 3.3 Reset password

La tabella password_reset_tokens esiste già. Mancano: ForgotPasswordController, ResetPasswordController, due view (richiesta + nuova password) e route. Stimato: 1 giorno.

### 3.4 Rate limiting e sicurezza

- ThrottleRequests su /paga, /incassa, /transfers (max 10/min per utente)

- APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL=https://dominio.it

- HTTPS forzato con HSTS header

- Content-Security-Policy e X-Frame-Options

## FASE 2 — Funzionalità Core Mancanti (~4-6 settimane, priorità ALTA)

### 3.5 Flusso KYC completo

Il campo kyc_status esiste su Company. Va costruito l'intero processo:

- Form onboarding: upload documento identità, visura camerale, dati fiscali

- Storage documenti su S3 con accesso privato

- Coda admin per review: lista aziende pending con docs

- Azioni admin: approva (kyc_status='approved') o rifiuta con motivazione + email

- Blocco operatività: trasferimenti disabilitati fino ad approvazione KYC

### 3.6 Shop del circuito (CRUD reale)

Dati mock da sostituire con sistema CRUD:

- Modello Listing: company_id, title, description, category, price_ky, images, status, expires_at

- Form creazione/modifica dal portale con upload foto

- Acquisto diretto con importo preimpostato dal listing

- Moderazione admin e categorie configurabili

### 3.7 Annunci del circuito (CRUD reale)

Modello Announcement: company_id, type (offer/request), title, body, sector, contact_info, status, expires_at. Form gestione dal portale aziendale.

### 3.8 Pagamento via QR code

- Pacchetto simplesoftwareio/simple-qrcode: genera QR che punta a /paga?to={uuid}&amount={n}

- Landing page pre-compila form di pagamento con parametri URL

- Pagina QR stampabile ottimizzata per punto vendita fisico

### 3.9 Fee Engine (commissioni automatiche)

Sardex applica commissioni sulle transazioni. Implementazione in TransferBookingService:

- Configurazione admin: percentuale fee e account destinazione (conto circuito)

- Calcolo automatico fee = round(amount * rate) con secondo trasferimento verso circuit_account

- Fee visibile nel dettaglio movimento come voce separata

## FASE 3 — UX & Mobile (~3-4 settimane)

- Responsive design: sidebar collassabile su mobile, form touch-friendly

- Notifiche in-app real-time con Laravel Reverb (WebSocket nativo Laravel 12)

- 2FA opzionale TOTP con pragmarx/google2fa-laravel

- Export movimenti CSV e PDF (barryvdh/laravel-dompdf)

- PWA: manifest.json + service worker per installazione mobile

- Dashboard admin avanzata: grafici volumi, top aziende, liquidità circuito

## FASE 4 — API & Integrazioni (~4-5 settimane)

- REST API v1 con Laravel Sanctum: autenticazione token, endpoint /accounts /transfers /companies

- Rate limiting API: 60 req/minuto per token

- Webhook outbound: notifiche push su transfer.booked, transfer.requested, company.kyc_approved

- Documentazione OpenAPI/Swagger auto-generata

- Export XML per FattureInCloud / Fattura24

- Report mensile PDF automatico per email a ogni azienda del circuito

# 4. Architettura consigliata per la produzione

| Layer | Tecnologia consigliata | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Database | MySQL 8+ o PostgreSQL 16 | Row-level locking, JSON native, replica |
| Cache & Code | Redis 7+ | Session, cache, queue, pub/sub per Reverb |
| Queue | Laravel Horizon + Redis | Monitoraggio code, retry automatico |
| WebSocket | Laravel Reverb (nativo L12) | Notifiche real-time senza dipendenze esterne |
| Email | Resend o Mailgun | Alta deliverability, DKIM/SPF, dashboard invii |
| File storage | AWS S3 o Cloudflare R2 | Documenti KYC, loghi, immagini shop |
| Hosting | Hetzner VPS + Laravel Forge | Economico, EU-based, deploy automatizzato |
| CDN | Cloudflare (piano gratuito) | DDoS protection, SSL, caching asset statici |
| Error tracking | Sentry (piano free) | Alert real-time su eccezioni in produzione |

## 4.1 Pacchetti Composer da aggiungere

- laravel/sanctum — autenticazione API con token personali

- pragmarx/google2fa-laravel — autenticazione a due fattori TOTP

- simplesoftwareio/simple-qrcode — generazione QR per pagamenti

- barryvdh/laravel-dompdf — export movimenti in PDF

- spatie/laravel-medialibrary — gestione upload documenti KYC e immagini shop

- sentry/sentry-laravel — error tracking in produzione

- laravel/horizon — dashboard e monitoraggio code di lavoro

# 5. Piano go-live & checklist

| # | Attività | Priorità | Stimato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migrazione SQLite → MySQL/PostgreSQL in staging + test completo | CRITICA | 2gg |
| 2 | Configurare mailer reale (Resend/Mailgun) e testare tutte le email | CRITICA | 1gg |
| 3 | Implementare reset password (controller + view + route) | CRITICA | 1gg |
| 4 | APP_ENV=production, APP_DEBUG=false | CRITICA | 0.5gg |
| 5 | Rate limiting su /paga, /incassa, /transfers | CRITICA | 0.5gg |
| 6 | HTTPS + HSTS + certificato SSL (Let's Encrypt) | CRITICA | 0.5gg |
| 7 | Test ciclo completo: pay, receive, conferma, rifiuto | CRITICA | 1gg |
| 8 | Stress test concorrenza: 10 transazioni simultanee stesso account | CRITICA | 1gg |
| 9 | Backup automatico DB configurato e testato con ripristino | ALTA | 0.5gg |
| 10 | UptimeRobot + Sentry configurati per monitoring | ALTA | 0.5gg |
| 11 | Queue worker come servizio systemd persistente | ALTA | 0.5gg |
| 12 | php artisan config:cache, route:cache, view:cache | MEDIA | 0.5gg |
| 13 | Revisione permessi file (chmod 755/644, .env non leggibile via web) | ALTA | 0.5gg |
| 14 | robots.txt, CSP headers, X-Frame-Options | MEDIA | 0.5gg |

## 5.1 Stima totale

| Fase | Durata | Effort (1 dev) | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fondamenta Production-Ready | 2-3 settimane | ~80 ore | Urgente |
| Fase 2 — Funzionalità Core | 4-6 settimane | ~160 ore | Importante |
| Fase 3 — UX & Mobile | 3-4 settimane | ~120 ore | Crescita |
| Fase 4 — API & Integrazioni | 4-5 settimane | ~160 ore | Evolutiva |
| TOTALE | 15-18 settimane | ~520 ore | 1 dev FTE |

Il motore finanziario di KMoney è già a livello professionale. Il grosso del lavoro rimanente riguarda l'infrastruttura di produzione, i flussi utente mancanti (KYC, Shop, email) e la user experience mobile. Con un piano strutturato il progetto può raggiungere la parità funzionale con Sardex in 3-4 mesi.